黄石临空经济区科创中心食堂消防工程

竞 争 性 磋 商 文 件

项目编号：DJXM-HS-2025-020

项目编号：DJXM-HS-2025-020

项目名称：黄石临空经济区科创中心食堂消防工程

招 标 人：黄石空港城市建设投资有限公司

代理机构：鼎建项目管理有限公司

二〇二五年七月

招标文件备案表

项目名称：黄石临空经济区科创中心食堂消防工程

招标人：黄石空港城市建设投资有限公司

招标代理机构：鼎建项目管理有限公司

招标代理机构（盖章） 年 月 日

采购人意见： （签字、盖章） 年 月 日

目录

第一章、竞争性磋商公告	- 1 -

第二章、竞争性磋商须知前附表	- 3 -

第三章、竞争性磋商须知	- 5 -

一、说明	- 5 -

二、竞争性磋商文件	- 6 -

三、响应文件的编制	- 7 -

四、响应文件的递交	- 10 -

五、开标与评审	- 11 -

六、签订合同	- 11 -

第四章、采购范围及技术要求	- 12 -

第五章、合同条款	- 13 -

第六章、磋商方法、步骤及标准	- 18 -

一、竞争性磋商程序	- 18 -

二、评分标准	- 22 -

三、计分办法	- 24 -

四、 确定成交供应商	- 24 -

第七章、响应文件格式	- 25 -

一、磋商响应函	- 27 -

二、法定代表人身份证明	- 28 -

三、授权委托书	- 29 -

四、响应报价表	- 30 -

五、已标价工程量清单	- 31 -

六、施工组织设计	- 32 -

七、资格审查资料	- 36 -

八、诚信投标承诺书	- 39 -

九、投标人认为有必要提供的其他资料	- 40 -

响应报价表	- 41 -

# 第一章、竞争性磋商公告

项目概况： 黄石临空经济区科创中心食堂消防工程的潜在供应商应在黄石临空经济区官网（网址：http://lkjjq.huangshi.gov.cn/）获取招标文件，并于 2025 年 7 月 28 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：DJXM-HS-2025-020

2、项目名称：黄石临空经济区科创中心食堂消防工程

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：38.92万元

5、最高限价：29.383428万元

6、采购需求：消防工程施工，详见工程量清单

7、合同履行期限（工期）：自合同签订之日起30日历天

二、申请人的资格要求

1、供应商须符合《政府采购法》第二十二条的规定：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内（不足三年按公司成立时起），在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；

（2）拟派的项目经理须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（不含临时执业证书）、有效的安全生产考核合格证（B类）；

6、本工程不接受联合体参与投标。

三、获取采购文件

1、时间：2025年7月17日起至2025年7月24日23时59分止（北京时间）。

2、地点：黄石临空经济区官网（网址：http://lkjjq.huangshi.gov.cn/）。

3、方式：登录黄石临空经济区官网下载。

4、售价：300元，递交响应文件签到时缴纳。

四、响应文件提交

1、开始时间：2025年07月28日09点00分（北京时间）

2、截止时间：2025年07月28日09点30分（北京时间）

3、地点：大冶市还地桥镇财政所四楼会议室。

五、开启

1、时间：2025年07月28日09点30分（北京时间）

2、地点：大冶市还地桥镇财政所四楼会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本公告在黄石临空经济区官网（http://lkjjq.huangshi.gov.cn/）发布。若磋商时间、地点以及采购项目其它相关内容发生变更，其在原网站发布澄清公告，请各供应商随时关注相关信息。

八、联系方式：

招 标 人：黄石空港城市建设投资有限公司

联 系 人：吴工

电    话：19292718230

地    址：湖北省黄石市大冶市还地桥镇还桥大道39号

招标代理机构：鼎建项目管理有限公司

联 系 人：涂子龙

电    话：15827183782

地    址：黄石市西塞山区颐阳苑6栋3单元202室

鼎建项目管理有限公司

2025年7月17日

# 第二章、竞争性磋商须知前附表

| 序号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 黄石空港城市建设投资有限公司 |
| 2 | 招标代理机构 | 鼎建项目管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 黄石临空经济区科创中心食堂消防工程 |
| 4 | 建设地点 | 黄石临空经济区科创中心 |
|  | 资金来源 | 企业自筹资金 |
| 5 | 采购范围 | 工程量清单范围内所有内容 |
| 6 | 合同履行期限（工期） | 自合同签订之日起30日历天 |
| 7 | 质量目标 | 合格 |
| 8 | 供应商资格要求 | 见竞争性磋商公告第二条：申请人的资格要求 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，由投标人自行踏勘现场 |
| 11 | 投标预备会 | 不召开 |
| 12 | 分 包 | 不允许 |
| 13 | 偏 离 | 不允许 |
| 14 | 最高限价 | 最高限价为：29.383428万元，供应商投标报价超过最高限价作废标处理 |
| 15 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日内有效 |
| 16 | 投标保证金 | 不收取 |
| 17 | 报价方式 | 综合单价 |
| 18 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 19 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本叁份（U盘电子投标文件1份、报价表一份） |
| 20 | 付款方式 | 承包合同中约定 |
| 21 | 磋商文件递交地点及截止时间 | 同竞争性磋商公告 |
| 22 | 磋商地点、时间 | 同竞争性磋商公告 |
| 23 | 招标代理费 | 本项目招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文及发改价格【2011】534 号文收费标准收取，不足3000元按3000元计取，由成交供应商在领取成交通知书时向代理机构一次性支付。 |
| 23 | 其他 | 开标时授权委托人需携带法人授权委托书及身份证原件（若法人到场，则携带法人身份证明书及身份证原件） |

# 第三章、竞争性磋商须知

- 一、说明

本竞争性磋商文件参照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家有关法律法规编制。

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次采购文件中所涉及的项目和内容。

1.2 本竞争性磋商文件的解释权为组织本次采购活动的采购代理机构。

2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目竞争性磋商文件的采购人特指黄石空港城市建设投资有限公司。

2.2 “采购代理机构”是指集中采购机构和依法经认定资格的其他采购代理机构。本竞争性磋商文件的采购代理机构特指鼎建项目管理有限公司（简称代理机构）。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目竞争性磋商文件的供应商特指响应本次竞争性磋商文件要求，向采购人提交响应文件的供应商。供应商在参加采购活动中也被称为供应商。

2.4 “成交人”是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

3、合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合竞争性磋商文件要求的货物等。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并符合采购合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2“服务”是指除货物以外的其他政府采购对象，包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

3.3“工程”是指供应商按照图纸、清单内容，按国家相关规范进行施工的工程。

4、竞争性磋商响应费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论磋商结果如何，代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、竞争性磋商文件

5、竞争性磋商文件的构成

5.1 竞争性磋商文件由下列文件组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）竞争性磋商须知前附表

（3）竞争性磋商须知

（4）采购范围及技术要求

（5）合同条款

（6）磋商方法、步骤及标准

（7）响应文件格式

（8）在采购过程中采购人或代理机构发出的修正和补充文件等

（9）采购人或代理机构要求供应商提供的其它材料

5.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

6、竞争性磋商文件的澄清

6.1 任何对竞争性磋商文件提出质疑、要求澄清的供应商，均应以书面形式在竞争性磋商文件规定截止时间3个工作日之前通知代理机构或采购人。代理机构将会同采购人对供应商要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个报名参加响应的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

6.2 供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件澄清或提出疑问的，代理机构将视其为同意。

7、竞争性磋商文件的修改

7.l 在磋商文件递交截止时间3天以前，无论出于何种原因，代理机构或采购人可主动或在解答供应商提出的疑问时对竞争性磋商文件进行修改。

7.2 修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，将以书面形式通知所有报名参与投标的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向代理机构或采购人确认。

7.3 为使供应商有充足时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，代理机构与采购人商量后可适当推迟响应截止期，并书面通知所有报名的供应商。

- 三、响应文件的编制

8、文件构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1）响应文件封面

（2）响应文件目录

（3）磋商响应函

（4）法定代表人身份证明

（5）授权委托书

（6）响应报价表

（7）已标价工程量清单

（8）施工组织设计

（9）资格审查资料

（10）诚信投标承诺书

（11）投标人认为有必要提供的其他资料

9、编制要求

9.1 供应商编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果磋商响应文件或与磋商响应有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

9.2 磋商响应文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为响应文件填报的内容不详，或没有提供竞争性磋商文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由供应商自负。

9.4 供应商应按竞争性磋商文件中提供的响应文件格式编写响应文件，并使用A4 规格打印。响应文件应编写目录，页码必须连续（所附的图纸、不能重新打印的资料和印刷品等除外），采用胶装方式牢固装订成册，不可活页装订。

9.5 磋商响应文件具有法律效力，供应商与代理机构或采购人任何人的口头协议不影响磋商响应文件的任何条款和内容。

9.6 供应商编制的纸质磋商响应文件一式三份，正本壹份、副本贰份（U盘电子投标文件壹份、磋商报价表（首次报价）壹份），无论成交与否，响应文件及资料不予退还。

10、响应报价

10.1 本工程采用人民币报价。

10.2 本工程的磋商报价采用本磋商文件所规定的方式。

10.3 磋商供应商的磋商报价应为投标报价要求为：

1、磋商单位应根据清单要求编制预算及磋商报价。

2、磋商单位只允许有一个报价，中文大写与小写数值不一致，以中文大写表示的报价为准。

3、本工程磋商报价的计价方式采用工程量清单全费用计价方式。

4、磋商报价为磋商单位的磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和，应包括完成磋商文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，包含分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金等全部费用；

包括完成每分项工程所含全部工程内容的费用；

包括完成每项工程内容所需的全部费用；

工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；考虑风险因素而增加的费用；其中规费和税金为不可竞争费用，磋商单位按规定必须全额计入磋商报价。

5、磋商报价的综合单价为使之完成工程量清单中一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，并考虑物价浮动和国家政策性调整等风险因素在内的全部费用。

10.4 磋商供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是磋商供应商的风险。

10.5 磋商供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况。

10.6 磋商小组有权对所有磋商供应商的磋商报价进行审查，并要求磋商供应商在规定的时间内提供相关资料，磋商供应商应无条件接受。

1 1、备选方案

本采购项目不允许供应商有备选响应方案。

12、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

13、投标保证金

13.1 本项目不收取投标保证金。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为响应截止日起共90天。

14.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，代理机构或采购人可要求供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝代理机构或采购人的要求，但其响应在原响应有效期期满后不再有效。同意延长响应有效期的供应商不会被要求和允许修正其响应。

15、响应文件的数量和签署

15.1 供应商编制的响应文件一式肆份，正本壹份、副本叁份（U盘电子投标文件壹份、磋商报价表（首次报价）壹份），无论成交与否，响应文件及资料不予退还，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

15.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，加盖公章并由法定代表人或经其正式授权的代表签字，未按要求签字盖章的响应文件，视为无效。

15.3 响应文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字才有效。

- 四、响应文件的递交

16、响应文件的密封和标记

16.1（1）供应商务必将“响应文件正本、副本与U盘电子文件”合封在一个密封套内，并在封套的封口处加盖申请人单位公章和法定代表人（或委托代理人）印鉴。封面上须注明“采购人名称”、“项目名称”、“磋商供应商名称”、“响应文件”字样。

（2）供应商务必将“响应报价表（首次报价）”密封在一个密封套内，并在封套的封口处加盖申请人单位公章和法定代表人（或委托代理人）印鉴。封面上须注明“采购人名称”、“项目名称”、“磋商供应商名称”、“响应报价表（首次报价）”字样。（“响应报价表（首次报价）”须单独密封，不得密封在“响应文件正本、副本与U盘电子文件”密封袋中）。

（3）开标时授权委托人需单独携带法人授权委托书及身份证原件（若法人到场，则携带法人身份证明书及身份证原件），否则响应文件不予接收（法人授权委托书或法人身份证明书须单独携带，不得密封）。
    16.2 供应商按上述规定进行密封和标记后，将磋商响应文件按照竞争性磋商文件的要求送达指定地点。

16.3 如果未按上述规定进行密封和标记，评委不予评审。代理机构对误投或提前启封概不负责。

17、磋商响应文件递交截止时间

本次磋商响应文件递交截止时间见磋商须知前附表

18、迟交的磋商响应文件

采购人或代理机构拒绝接收磋商响应文件递交截止时间后递交的响应文件。

19、磋商响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在递交响应文件后，可以修改其响应文件，但供应商必须在规定的磋商响应文件递交截止时间之前将修改的响应文件递交给代理机构。在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

19.2 供应商在递交响应文件后，可以撤回其响应，但供应商必须在磋商响应文件递交截止时间之前以书面形式告知代理机构。

19.3 从磋商响应文件递交截止时间至投标有效期这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、开标与评审

20、详见“第六章磋商方法、步骤及标准”

- 六、签订合同

21、合同的签订

21.1 成交供应商应在《成交通知书》发出之日30日内与采购人协商签订采购合同。

21.2 采购人应按竞争性磋商文件要求和成交供应商的响应文件承诺订立书面合同，但不得超出竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

七、采购文件的解释权

22、本竞争性磋商采购文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。

# 第四章、采购范围及技术要求

一、本工程采用的技术规范按国家和行业现行有关技术规范执行。

二、工程量清单：详见附件。

# 第五章、合同条款

建 设 工 程 施 工 合 同

项目名称：

建设单位：

施工单位：

日    期：

建设工程施工合同

建设单位（以下称甲方）：

施工单位（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条　工程项目

一、工程名称：

二、工程地点：大冶市还地桥镇

三、工程内容：详见工程量清单及施工设计图纸

四、承包形式：按全部施工图纸和工程量清单约定的范围，包工包料。

第二条　工程期限

一、合同工期总日历天数    天

开工日期：    年    月    日

竣工日期：    年    月    日

- 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：

- 1、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；

2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；

3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期，乙方每逾期一天应向甲方承担合同价款千分之五的工期逾期违约金。

第三条　工程价款、结算及付款方式

1、合同价款：

(大写)：   元整

(小写)：             元

超出本协议的工程量，按工程签证单另行计算，本工程最终结算价款以甲方指定机构审计结果为准。

工程变更：

A、合同中有相同单价的，按投标清单中的综合单价计算进行结算。

B、合同中没有相同或类似单价的，按照2018湖北省清单计价及配套费用定额文件的模式进行结算。

2、付款方式：本项目无预付款，工程竣工验收合格后付至合同价款的85%，经审计完成后付至审计金额的98.5%，剩余为质保金（质保期   年，工程竣工验收合格第二日起算），质保期满无任何质量问题，无息支付余款。

3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。

4、乙方申报结算应保证其准确性，凡是审减额度超过10％以上部分的审计费，由乙方承担。

第四条　施工与设计变更

一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

第五条　工程质量管理及验收

一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的逾期违约责任。

三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

第六条　安全生产和文明施工

一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方全部承担。

二、乙方应遵守工程文明施工有关管理规定，乙方如未达到文明施工要求，甲方有权采取书面警告或扣减文明施工管理费等方式。

第七条　纠纷解决办法

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条　附　则

本合同一式八份，甲乙双方各执四份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

甲方（盖章）：  　　　            乙方：

法定代表人或委托人：              法定代表人或委托人：

_____年_____月_____日　　　    　_____年_____月_____日

# 第六章、磋商方法、步骤及标准

- 一、竞争性磋商程序

磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人及以上单数，其中专家不得少于成员总人数的三分之二。

本次竞争性磋商采取书面文件磋商和竞争性响应的方式进行。磋商活动中，未经各方一致同意，任一方不得对外提供磋商技术资料、价格和其他任何信息。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应资料，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

代理机构对实质性响应供应商需要澄清或修正响应文件提供和规定较充分的时间，澄清或修正响应文件逾时不交的，可视同供应商放弃磋商或响应。

代理机构指定专人负责对竞争性磋商过程和内容进行记录，代理机构、采购人代表、磋商小组所有成员在记录上签字确认，并存档备查。

代理机构按照以下基本程序组织本次竞争性磋商：

（一）供应商报名

（二）代理机构接收各供应商提交的的响应文件

（三）组织开标及磋商评审

1、资格性审查

| 类别 | 审核内容 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 资 格 审 查 | 具有独立承担民事责任的能力； | 具有独立承担民事责任的能力证明材料复印件加盖公章（工商营业执照或个体工商营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证等） |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 2023年度或2024年度财务审计报告加盖公章（新成立不足一年的公司提供公告发布日期1个月内银行出具的资信证明） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 承诺函 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 2025年1月至今任意一个月纳税证明及社保缴纳证明 |
|  | 参加政府采购活动前三年内（不足三年按公司成立时起），在经营活动中没有重大违法记录； | 声明函 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件。 | 承诺函 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 | 证明文件复印件加盖公章 |
|  | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 | 证明文件复印件加盖公章 |
|  | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 证明文件复印件加盖公章及承诺函 |
|  | 本项目的特定资格要求：（1）供应商须具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证； （2）拟派的项目经理须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（不含临时执业证书）、有效的安全生产考核合格证（B类）； | 网站查询截图加盖公章 |
|  | 本工程不接受联合体参与投标。 | 承诺函 |

2、符合性审查

| 1 | 投标文件按照招标文件要求签字、盖章。 |
| --- | --- |
| 2 | 企业法定代表人有合法有效的证明文件原件扫描件或委托代理人有合法有效的委托书原件扫描件。 |
| 3 | 按照招标文件要求进行报价，报价未超过预算价及最高限价。 |
| 4 | 投标有效期满足招标文件要求。 |
| 5 | 供应商关于工期（或交货期或服务期）的响应符合招标文件要求。 |
| 6 | 供应商未附有采购人不能接受的条件。 |
| 7 | 招标文件规定的其他实质性要求。 |

3、磋商小组与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.1、磋商小组对照采购文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。

3.2、磋商小组按采购文件设定的方法和标准确定供应商符合采购文件要求的，该供应商即为合格的供应商。

3.3、第一轮磋商后，合格的供应商超过三家的，磋商小组可根据采购项目的特点、采购人的实际需求及与各供应商的磋商情况对采购文件作出实质性变动，并进行下一轮竞争性磋商，或直接进入最后报价。变动后的采购文件应不得少于3家供应商满足。

3.4、合格的供应商不足三家的，磋商小组、采购人在降低采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮磋商。如磋商小组、采购人不降低采购需求，则本次磋商终止。

3.5、采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者政府采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3.6、采购文件的修正

3.6.1、磋商小组可根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。

3.6.2、对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

3.6.3、供应商应当根据第一轮磋商情况和采购文件的变动情况，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（或盖章）后同时送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效应。

3.6.4、对无法详细描述需求，需要供应商提供设计或者解决方案的项目，磋商小组可以根据采购人对需求的确认情况，进行多轮磋商，直至采购人代表最终确认需求为止。

3.7、第二轮磋商

3.7.1、磋商小组就修正后的采购文件集中与供应商分别进行磋商。

3.7.2、第二轮磋商结束后，实质性响应采购文件及变动后采购文件要求的供应商超过或不足三家的，按照上一轮磋商程序办理，以此类推。

3.8、最后报价

3.8.1、磋商小组对采购文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，在磋商结束后，所有继续参加磋商合格的供应商应在规定时间内提交最后报价。

3.8.2、磋商小组对采购文件中不能详细描述和列明采购标的的技术、服务要求，需通过磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，在磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上合格供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.8.3、供应商的报价均超过了采购预算或报价未超过采购预算的供应商不足三家的，磋商活动终止。

3.8.4、最后报价文件应在规定的同一时间内提交。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.8.5、在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

4、技术指标评标

组织磋商小组根据各供应商提交的的响应文件，采取共同评审的方式评审。

5、商务内容评标

代理机构在评标前与各供应商验证商务响应文件的完整性，经确认无异议后，开封文件，交予评标专家组，按评标办法组织评标。

6、响应报价评标

对供应商的任意一次报价磋商小组有权决定公开或不公开，任意一次报价超过采购人预算的报价，当场宣布其供应商报价不符合采购人报价要求，取消投标资格。最终报价小于或等于第一次报价，为有效最终磋商报价，报价得分以最终报价为准，并不保证最终报价最低者成为成交人。评标专家组根据各供应商最终报价情况，按评标办法评标计算各供应商投标报价得分。

7、综合评标

由评审专家小组综合各供应商技术指标、商务和最终报价评审得分，形成各供应商本次竞争性蹉商评审最后得分。得分最高者成交。

8、公开、公示招标结果

代理机构会同采购人对评审结果在网上进行公示。各供应商若对招标结果有异议，可质疑，并由代理机构、采购人根据相关规定予以答复。

- 二、评分标准

| 评标项目 | 评审因素 |  | 评价标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 30分 | 投标报价 |  | 满足磋商文件实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | 30 |
| 技术部分 50分 | 施工组织设计 | 工程概况 | 描述准确、清晰3-5分，描述基本准确0.1-2.9分，描述不准确0分。 | 5 |
|  |  | 施工部署 | 科学、合理、针对性强4-6分，合理、可行1-3.9分，欠合理，基本可行0.1-0.9分，不可行，不能满足工程需要0分。 | 6 |
|  |  | 施工进度计划 | 科学、合理、针对性强5-8分，合理、可行2-4.9分，欠合理，基本可行0.1-1.9分，不可行，不能满足招标文件要求0分。 | 8 |
|  |  | 施工准备与资源配置计划 | 内容完备，合理、针对性强4-6分，内容完备，可行1-3.9分，内容欠完备，基本可行0.1-0.9分，不可行0分。 | 6 |
|  |  | 主要施工方案 | 科学、合理、针对性强6-10分，合理、可行2-5.9分，欠合理，基本可行0.1-1.9分，不可行，不能满足工程需要0分。 | 10 |
|  |  | 施工现场平面布置 | 现场布置合理4-7分，现场布置可行2-3.9分，现场布置基本可行0.1-1.9分，现场布置不可行0分。 | 7 |
|  |  | 主要施工管理计划 | 内容完备，合理、针对性强5-8分，内容完备，可行2-4.9分，内容欠完备，基本可行0.1-1.9分，不可行0分。 | 8 |
| 商务部分 20分 | 业绩 |  | 供应商近三年（投标截止日往前推）具有类似业绩的，每提供一个类似业绩得3分，最高得9分。（提供合同协议书，以合同签订时间为准）。 | 9 |
|  | 工程质量目标 |  | 对招标工程质量目标有承诺，有违约经济处罚措施6分； | 6 |
|  | 工程安全目标 |  | 对招标工程安全目标有承诺，有违约经济处罚措施5分； | 5 |

注：评分项涉及证件的，均须在投标文件中提供证件复印件加盖公章；涉及网页截图的，均须在投标文件中提供网页截图打印件加盖公章；否则不予计分。

- 三、计分办法

各供应商的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

- 四、 确定成交供应商

通过磋商和竞争性响应，在满足竞争性磋商文件全部条款的基础上，磋商小组按照实质性响应供应商的最终得分由高到低排列供应商顺序，磋商小组按排列顺序推荐三名成交候选供应商，并编写磋商报告。

1）评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序推荐。

2）采购人在接到成交书面报告后，依法确认成交人。

3）采购人原则上应当按照成交候选人的排序确定成交供应商，特殊情况不按照排序确定成交供应商的，采购人应向相关监管部门提出书面意见经备案后，方可从有排序的成交候选人中依序确定其他成交候选人为成交供应商。特殊情况是指：排名第一的成交候选人放弃成交的，因不可抗力提出不能履行合同的，弄虚作假骗取成交的，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的。

# 第七章、响应文件格式

正本/副本

磋商响应文件

项目编号：DJXM-HS-2025-020

招标 人：黄石空港城市建设投资有限公司

项目名称：黄石临空经济区科创中心食堂消防工程

投标单位：

法定代表人：

日期：   年   月   日

目 录

一、磋商响应函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、响应报价表

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、资格审查资料

八、诚信投标承诺书

九、投标人认为有必要提供的其他资料

- 一、磋商响应函

黄石空港城市建设投资有限公司  （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                        （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          元（¥            元）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2. 我方拟派的项目经理：         （姓名），注册执业证书码：          。

3．我方承诺在投标有效期     天内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，按照磋商文件要求在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（5）同意提供按照你方可能要求的与其投标有关一切数据或资料。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．其他补充说明：                                       。

投 标 人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月     日

- 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

- 三、授权委托书

本人          （法定代表人姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托              （委托代理人姓名）为我方代理人，以本公司的名义参加           （项目名称）项目的投标。授权委托人在评标、磋商、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

| 法定代表人身份证复印件正反面 | 代理人身份证复印件正反面 |
| --- | --- |

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

注： 法定代表人授权委托书除装订在磋商响应文件外请单独准备一份原件，以便于开标时查验。（若法定代表人参与投标响应，则单独准备一份法定代表人身份证明原件）

- 四、响应报价表

（首次报价）

采购单位：黄石空港城市建设投资有限公司

| 项目名称 | 黄石临空经济区科创中心食堂消防工程 |
| --- | --- |
| 项目编号 | DJXM-HS-2025-020 |
| 响应总报价 | 人民币（小写）： 人民币（大写）： |
| 项目经理 | 姓名： 建造师专业及级别： |
| 工期 | 日历天 |
| 质量目标 |  |

投标人：                     （公章）

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、该表还应用纸信封单独密封，在投标截止时间以前单独递交。信封上应写明采购人名称、项目名称、磋商供应商名称，信封骑缝处加盖单位公章和法定代表人（或委托代理人）印鉴。

2、开标一览表格式不得自行改动。

3、该表供首次报价时使用，磋商供应商须按规定的格式填写，该表内填写的数据等内容须与磋商供应商的投标文件的内容相一致，否则，评标时以磋商供应商的投标文件的正本为准。

- 五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按 “工程量清单”中的相关清单表格式填写。

- 六、施工组织设计

1．投标人应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，按照中华人民共和国国家标准《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）的要求编制本工程的技术部分，其要点如下：

（1）工程概况

包括工程主要情况、各专业设计简介、工程施工条件等；

（2）施工部署

包括工程施工目标、主要施工内容及其进度安排、施工流水段划分、施工的重点和难点分析、工程管理的组织机构形式、项目经理部的工作岗位设置及其职责划分、新技术、新工艺部署及其技术和管理要求（如有）、主要分包工程施工单位的选择要求及管理方式（如有）；

（3）施工进度计划

可采用网络图或横道图表示，并附必要说明，对于规模较大或较复杂的工程，宜采用网络图表示；

（4）施工准备与资源配置计划

施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备；资源配置计划包括劳动力配置计划、主要工程材料和设备配置计划、主要周转材料和施工机具配置计划等；

（5）主要施工方案

对主要分部、分项工程制定施工方案；对脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方案进行必要的验算和说明；对易发生质量通病、易出现安全问题、施工难度大、技术含量高的分项工程（工序）等做出重点说明；

（6）施工现场平面布置

按不同施工阶段绘制施工现场平面布置图并附文字说明，说明施工场地状况；拟建建（构）筑物的位置轮廓、尺寸、层数；加工设施、存储设施、办公和生活用房的位置和面积；布置垂直运输设施、供电设施、供水、供热设施、排水排污设施和临时施工道路；必备的安全、消防、保卫和环境保护设施；相邻的地上地下既有建（构）筑物及相关环境等；

（7）主要施工管理计划

包括进度管理计划、质量管理计划、安全管理计划、环境管理计划、成本管理计划和其他管理计划，其中其他管理计划宜包括治安保卫管理计划、合同管理计划，组织协调管理计划、创优质工程管理计划、成品保护管理计划、质量保修管理计划、对施工现场人力资源、施工机具、材料设备等管理计划。

2．技术部分除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 七、资格审查资料

1、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册建造师 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本帐户 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本帐户 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证照）、企业资质证书（如有）、安全生产许可证等材料的复印件加盖公章。

2、项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

备注：本表后应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B证）、无在建工程承诺。

3、“中国执行信息公开网”、“信用中国”网查询结果

备注：未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人、未被“信用中国”列入重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单。（供应商须自公告发布之日起自行在网上查询，并将查询结果截图加盖公章放入响应文件，以开标当天查询结果为准）；

- 八、诚信投标承诺书

单位名称：

法定代表人：

身份证号码：

手   机：

固定电话：

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我在此慎重作出如下承诺：

1、我单位提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

2、我单位不与采购人、其他供应商及招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人的合法权益；

3、我单位不向采购人、评标委员会成员及相关人员行贿，牟取中标；

4、我单位不以他人名义投标或者其他弄虚作假的方式参与投标、骗取中标；

5、我单位不出借资质，不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序；

6、我单位不在投标中哄抬价格或恶意压价；

7、我单位不在招投标活动中虚假投诉；

8、我单位在中标后不转包和非法分包；

9、我单位在中标合同履行中不违背合同实质性条款；

10、我单位在招投标活动中严格遵守相关法律、法规、规章、规定，诚实守信。

本单位如有违反承诺内容的行为，自愿接受黄石市公共资源交易监督管理局及相关行政监督部门的处罚，自愿放弃投标保证金要求退还的权利。同意取消“黄石市投标企业会员信息库”会员资格，记不良行为记录，并上网公示，

并愿意承担因此产生的一切法律责任。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

- 九、投标人认为有必要提供的其他资料

- 响应报价表

（最终报价）

采购单位：黄石空港城市建设投资有限公司

| 项目名称 | 黄石经开投路面材料公司东边共建围墙施工项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | DJXM-HS-2025-020 |
| 响应总报价 | 人民币（小写）： 人民币（大写）： |
| 项目经理 | 姓名： 建造师专业及级别： |
| 工期 | 日历天 |
| 质量目标 |  |

投标人：                     （公章）

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、开标一览表格式不得自行改动。

2、该表供最终报价时使用，磋商供应商须按规定的格式填写。

3、此表应单独携带（签字、盖章），供最终报价使用。

4、磋商供应商需提前将信封准备好，信封上应写明采购人名称、项目名称、磋商供应商名称，信封骑缝处加盖单位公章和法定代表人（或委托代理人）印鉴。

5、此表不得编制在响应文件中。